予定建築物の計画概要について（案）

（参考）

建 物 名 称 ：	（仮称）○○ビル

建   築  主 ：	○○○○

設   計  者 ：	○○○○

施   工  者 ：　　○○○○

建 築 場 所 ：	福岡市○○区○○丁目○番○号

用 途 地 域 ：	第１種中高層住居専用地域

主 要 用 途 ：	共同住宅（ファミリー向け住宅○○戸、ワンルーム住宅○○戸）

敷 地 面 積 ：	○,○○○㎡

建 築 面 積 ： 	○,○○○㎡

延 床 面 積 ： 	○,○○○㎡

階 数・高 さ：	○○階、○○．○ｍ

構　　   造 ：	鉄筋コンクリート造

工事の施工方法について（計画・方針）

- （１）近隣建物対策

①　施工に際しては、近隣建物等に損傷が起きないよう万全を尽くします。破損の恐れのあるもの等については、協議のうえ防護措置を行います。

②　工事に起因して、万一損傷等が生じた場合は、協議のうえ修復致します。なお、隣接建物近隣井戸の事前調査を行い、工事完了後、事後調査を実施致します。本工事が原因となる損傷等については、必要に応じ応急措置を行い、建物竣工後、改めて速やかに原形に修復致します。

（２）総合安全対策

①　工事期間中は、粉塵飛散、物の落下、諸材料の散逸等の防止のため、建築物の周囲をシート等で囲み、災害防止に努めます。

- 工事中の車両の出入口を定め、必要に応じて誘導員を配置し、交通整理と一般通行者の安全を図ります。

- 工事による廃材は、貨物車等で搬出し、処分致します。

- 道路の清掃を充分に行います。

- 工事により発生する騒音、振動等については、その防止のために万全の策を施し、騒音振動等を最小限にとどめるように努めます。

（３）工期及び作業時間について

①　工事期間は、○○○○年○○月○○より○○○○年○○月○○までの予定と致します。

②　作業時間は、夏期期間（○月～○月）は、午前○時から午後○時まで、冬季期間（（○月～○月）は、午前○時から午後○時までと致します。なお、○曜日は、原則として休日と致します。ただし、騒音、振動等を伴わない作業の時、又は工事上やむを得ない場合には、予め掲示板等でお知らせの上、作業をさせて頂きます。

（４）基礎工事の工法について

①　基礎杭は、騒音、振動等は最小限に押さえた工法を採用します。

②　杭の施工は、○○工法と致します。

（５）テレビの電波障害対策について

①　当ビルが原因となる電波障害の発生が認められた場合は、復旧に必要な対策を講じます。

②　又、工事期間中に上記の障害が発生した場合は、応急措置等により対策を講じます。

（６）連絡体制

①　本件工事に伴う付近住民の方からの苦情及び被害等の処理を円滑に処理するために、連絡先を次の通り定めます。

○○○社 ○○○部 ○○○○ 電話 ○○○○

なお、現場事務所の連絡先は、事務所設置後、速やかに連絡させて頂きます。

（７）完成後の管理

完成後の建物の管理は、○○不動産が行います。清掃等責任をもって管理致します。

○○○○不動産 担当○○○○ 電話 ○○○○

（８）管理方法について（ワンルーム形式集合建築物のみ）

管理の方法を記載した表示板を建物外部に設置いたします。

※住戸数が３０戸以上の場合

建物完成後は、近隣住民からの問い合わせ等に迅速に対応できるよう、管理人室を設置し、当該管理人室には管理人が常駐いたします。

※住戸数が３０戸未満の場合

建物完成後は、近隣住民からの問い合わせ等に対応できるよう、週２回以上の定期的な巡回を行います。

以上、よろしくお願い申し上げます。